Паспорт проекта дома — Планари ИЖС
Кадастровый № 50:26:0170301:1 · Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, хутор Брёхово, улица Помидорная, земельный участок 13 · предварительный документ, редактируйте под свой объект.
О вашем участке
	Параметр
	Значение

	Категория земель
	Земли населенных пунктов

	Разрешённое использование
	для индивидуального  жилищного  строительства

	Кадастровая стоимость
	4 226 730 ₽

	Площадь · широта
	992.1 м² · 55.5999°

	Рельеф
	уклон 3.0%, сток на З

	Геология
	песчаник


Дом
	Параметр
	Значение

	Габарит
	12.0×10.0 м

	Пятно застройки
	120.0 м²

	Этажей / площадь
	2 / 235.6 м²


Состав помещений
	Этаж
	Помещение
	Площадь, м²

	1
	Тамбур
	3.3

	1
	Прихожая
	6.0

	1
	Кухня-гостиная
	41.1

	1
	Коридор
	14.4

	1
	Лестница
	8.9

	1
	Кабинет
	16.1

	1
	Котельная
	8.6

	1
	Постирочная
	6.7

	1
	Кладовая
	4.7

	1
	Санузел
	8.0

	1
	Терраса
	16.4

	2
	Спальня (мастер)
	14.4

	2
	Гардероб (мастер)
	4.3

	2
	Санузел (мастер)
	6.9

	2
	Детская
	12.5

	2
	Спальня 2
	12.2

	2
	Холл
	14.4

	2
	Лестница
	8.9

	2
	Гардеробная
	7.9

	2
	Спальня 3
	11.3

	2
	Спортзал
	16.2

	2
	Санузел 2
	8.8


Смета стройки (укрупнённая оценка по нормативам и рынку 2026)
	Раздел
	Стоимость

	Фундамент и нулевой цикл
	3 822 021 ₽

	Коробка: стены и перекрытия
	6 370 035 ₽

	Кровля и водосток
	2 548 014 ₽

	Окна и наружные двери
	2 038 411 ₽

	Фасад и наружная отделка
	2 038 411 ₽

	Инженерия внутренняя
	3 567 220 ₽

	Внутренняя отделка
	5 096 028 ₽

	Утепление сверх базового (ГСОП региона)
	3 240 ₽

	Терраса открытая — деревянный настил, навес, стойки, ограждение (16 м²)
	230 000 ₽

	Резерв 7%
	1 783 837 ₽

	СТРОЙКА — ИТОГО
	27 497 217 ₽


Технология: газобетон (стандарт)  регион: Москва (коэф. 1.03); 108 150 ₽/м² × 236 м² + резерв 7% = 27 267 217 ₽ (диапазон 21 813 774–32 720 660 ₽  ±20%). Опора: официальные укрупнённые строительные нормативы и рыночные данные 2026. Резерв 7% — рыночная практика для твёрдой цены (отраслевой норматив — 2%). Не входит: земля  внешние сети участка  благоустройство  мебель  проектные расходы. Предварительная укрупнённая оценка  не заменяет объектную смету проектировщика; итоговую фиксированную цену для банка подтверждает подрядчик. Утепление по ГСОП 4900 (стены 120 мм  кровля 200 мм): доплата 3 240 ₽ относительно средней полосы. Из анкеты добавлено: терраса открытая — деревянный настил, навес, стойки, ограждение.
Обстановка и отделка
	Категория
	Сумма

	материалы
	648 728 ₽

	мебель
	640 973 ₽

	сантехника
	531 723 ₽

	шкаф-купе
	255 823 ₽

	кухня
	115 600 ₽

	двери
	54 270 ₽

	ОБСТАНОВКА — ИТОГО
	2 247 117 ₽


Инженерные сети (внутренние) и слаботочка
Итого: 816 365 ₽ (норма «под ключ», дизайнер уточняет).
Важно
Предварительная оценка по ГОСТ Р 57795-2017 и СанПиН 1.2.3685-21. НЕ проектная документация, не заменяет расчёт инсоляции/КЕО и экспертизу.
Отступы — федеральные значения по умолчанию; финально уточняются по ПЗЗ участка.
Смета — укрупнённая оценка по официальным нормативам и рынку 2026 с резервом; итоговую цену подтверждает подрядчик. Мебель и отделка подбирается из интернет-магазинов со ссылками на них в виде коммерческого предложения.
Границы охранных зон, пожарные разрывы и обременения соседних участков в расчёте не учтены.
Паспорт — предварительный, не является проектной документацией; для банка/эскроу требуется доработка.
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